FLUENTA

Hệ thống AI phát hiện & hỗ trợ luyện tập cho người nói lắp

Kế hoạch triển khai dự án

# 1. Tổng quan dự án

## 1.1. Vấn đề xã hội cụ thể

Việt Nam thiếu chuyên gia âm ngữ trị liệu (speech-language pathologist), chi phí cao và tập trung ở các thành phố lớn. Trong khi đó, cải thiện nói lắp đòi hỏi luyện tập đều đặn hàng ngày — điều mà người nói lắp không thể làm được nếu chỉ dựa vào các buổi gặp chuyên gia thưa thớt.

## 1.2. Mục tiêu dự án

Xây dựng một hệ thống AI đóng vai trò công cụ luyện tập tại nhà: đo lường khách quan mức độ và kiểu nói lắp, đưa ra hướng dẫn kỹ thuật trị liệu tương ứng, theo dõi tiến triển theo thời gian, và tạo báo cáo khách quan để kết nối với chuyên gia khi cần.

## 1.3. Điểm khác biệt so với sản phẩm hiện có

AI Speech Companion (Quán quân AI4A Hackathon 2023, nhóm ATP – RMIT Việt Nam) tập trung vào chuẩn bị nội dung và hỗ trợ tâm lý/tự tin trước khi giao tiếp. Fluenta tập trung vào khía cạnh lâm sàng/kỹ thuật: đo lường khách quan bằng deep learning và can thiệp theo đúng kỹ thuật trị liệu tương ứng với từng kiểu lắp. Hai hướng bổ trợ nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp.

# 2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm 2 tầng xử lý độc lập, kết nối tuần tự:

## 2.1. Tầng 1 — Phát hiện (lõi học thuật, cần huấn luyện)

Model deep learning xử lý âm thanh (dựa trên kiến trúc StutterNet / wav2vec2), nhận audio người dùng đọc và xuất ra: loại lắp (block / lặp âm / lặp từ / kéo dài âm / chêm từ) kèm vị trí thời gian xảy ra trong đoạn ghi âm.

## 2.2. Tầng 2 — Hướng dẫn (LLM, không cần huấn luyện lại)

LLM (qua API, dùng prompt engineering với kiến thức trị liệu chuẩn đã soạn sẵn) nhận kết quả có cấu trúc từ Tầng 1, sinh ra: lời hướng dẫn kỹ thuật tương ứng (ví dụ: block → gợi ý kỹ thuật easy onset) và bài luyện tập cá nhân hoá chứa các từ đúng âm người dùng hay lắp, theo nguyên tắc giải mẫn cảm có hệ thống (systematic desensitization).

## 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu

| Bước | Thành phần | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi âm | Người dùng đọc đoạn văn/luyện tập | File audio |
| 2 | Model phát hiện (Tầng 1) | Audio | Loại lắp + vị trí thời gian (dữ liệu có cấu trúc) |
| 3 | LLM hướng dẫn (Tầng 2) | Kết quả Tầng 1 + lịch sử luyện tập | Lời hướng dẫn + bài luyện tập cá nhân hoá |
| 4 | Theo dõi tiến triển | Lịch sử qua thời gian | Biểu đồ xu hướng + báo cáo cho chuyên gia |

## 2.4. Phạm vi kỹ thuật

Audio-only. Hướng audio+video (dựa trên kiến trúc MMSD-Net) đã được cân nhắc và loại khỏi phạm vi chính vì: dữ liệu video không thể giả lập như audio (phải thu thật), độ phức tạp kỹ thuật tăng đáng kể, mức cải thiện hiệu năng theo MMSD-Net chỉ 2–17% F1, và trải nghiệm sản phẩm audio-only thuận tiện hơn cho việc luyện tập hàng ngày. Video được giữ lại như hướng phát triển tương lai (xem mục 6).

# 3. Dữ liệu (Dataset)

## 3.1. Tổng hợp nguồn dữ liệu

| Dataset | Vai trò | Quy mô thực tế đã có | Ngôn ngữ |
| --- | --- | --- | --- |
| VIVOS | Giọng nói sạch, có transcript — nền để giả lập lỗi lắp nhân tạo | ~15 giờ, có transcript | Tiếng Việt |
| SEP-28k / FluencyBank | Dữ liệu nói lắp thật, dùng pretrain model phát hiện | 20.906 / ~28.177 clip đã cắt thành công (~74%) | Tiếng Anh |
| VietMed | Dữ liệu giọng nói y tế + nguồn model pretrained tiếng Việt | 16h có nhãn đã tải; 1000h y tế + 1200h tổng quát chưa nhãn (Google Drive) | Tiếng Việt |
| XLSR-53-Viet (VietMed) | Model pretrained dùng làm audio encoder | Chưa tải — để dành cho giai đoạn code training | Tiếng Việt |
| Dữ liệu thật tự thu thập | Fine-tune + test cuối cùng cho tiếng Việt | Kế hoạch: ~15–20 người (tình nguyện viên + nguồn công khai) | Tiếng Việt |

## 3.2. Chiến lược tạo dữ liệu nói lắp tiếng Việt

- Chèn lỗi nhân tạo (lặp âm, kéo dài âm, khoảng lặng giả block) vào audio sạch từ VIVOS — kỹ thuật đã được kiểm chứng qua paper synthetic data generation và tiền lệ AS-70 (Mandarin).

- Thu thập dữ liệu thật từ 2 nguồn: (1) video/audio công khai của người Việt nói lắp trên YouTube/TikTok, (2) tình nguyện viên tự ghi âm (~15–20 người).

- Chia theo người (không theo mẫu) thành 2 tập tách biệt: ~15 người dùng fine-tune, ~5 người giữ riêng để test — tránh model học thuộc đặc điểm cá nhân thay vì pattern nói lắp chung.

- Với quy mô nhỏ, cân nhắc k-fold cross-validation theo người để tận dụng tối đa dữ liệu ít ỏi mà vẫn khách quan.

# 4. Lộ trình triển khai

| Giai đoạn | Nội dung chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dữ liệu (đã hoàn thành phần lớn) | Tải VIVOS, SEP-28k (cắt clip), VietMed (nhãn). Viết logic chèn lỗi giả lập vào VIVOS. | Bộ dữ liệu giả lập tiếng Việt sẵn sàng pretrain |
| 2. Xây dựng Tầng 1 | Tải model XLSR-53-Viet làm audio encoder. Fine-tune trên SEP-28k + dữ liệu giả lập tiếng Việt. | Model phát hiện lắp phiên bản đầu |
| 3. Thu thập dữ liệu thật | Liên hệ tình nguyện viên / cộng đồng hỗ trợ người nói lắp, thu thập nguồn công khai. | ~15–20 người, dữ liệu audio thật có consent |
| 4. Fine-tune & đánh giá | Fine-tune model bằng dữ liệu thật, đánh giá theo k-fold chia theo người. | Model hoàn chỉnh + số liệu đánh giá (accuracy, F1) |
| 5. Xây dựng Tầng 2 (LLM) | Thiết kế system prompt hướng dẫn trị liệu, tích hợp API LLM, sinh bài luyện tập cá nhân hoá. | Tầng hướng dẫn hoạt động, kết nối được với Tầng 1 |
| 6. Hoàn thiện ứng dụng | Giao diện luyện tập, biểu đồ theo dõi tiến triển, báo cáo cho chuyên gia. | Sản phẩm demo hoàn chỉnh |
| 7. Mở rộng (nếu còn thời gian) | Bài luyện tập cá nhân hoá nâng cao; thử nghiệm nhỏ hướng hội thoại 1-1 bán tự động với AI. | Tính năng nâng cao, minh hoạ tiềm năng mở rộng |

# 5. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Audio encoder | wav2vec2 / XLSR-53-Viet (pretrained, từ VietMed) |
| Kiến trúc phát hiện | StutterNet / FluentNet (baseline tham khảo) |
| Framework huấn luyện | PyTorch, HuggingFace Transformers |
| Xử lý dữ liệu | librosa, soundfile, numpy, scipy, pandas |
| Tầng hướng dẫn | LLM qua API (prompt engineering, không fine-tune) |
| Đánh giá | scikit-learn (accuracy, F1, k-fold theo người) |

# 6. Hướng phát triển tương lai

- Mở rộng sang audio + video (dựa trên kiến trúc MMSD-Net), tận dụng nguồn video tiếng Việt quy mô lớn như VLR Dataset (Zenodo, ~116.000 cặp video–transcript) nếu cần dữ liệu video tiếng Việt.

- Luồng hội thoại 1-1 bán tự động với AI — bước cao nhất trong trị liệu nói lắp (đọc → độc thoại → hội thoại tự nhiên), thiết kế theo hướng người dùng chủ động bấm nút 'xong lượt nói' để né trở ngại turn-taking với giọng nói lắp.

- Kết nối chính thức với chuyên gia âm ngữ trị liệu để duyệt nội dung hướng dẫn và mở rộng validation lâm sàng.

# 7. Tài liệu tham khảo

## 7.1. Dataset

SEP-28k — github.com/apple/ml-stuttering-events-dataset

VietMed — github.com/leduckhai/MultiMed/tree/master/VietMed

VietMed (HuggingFace) — huggingface.co/datasets/leduckhai/VietMed

VIVOS — huggingface.co/datasets/AILAB-VNUHCM/vivos

VLR Dataset (video tiếng Việt, hướng mở rộng) — zenodo.org/records/19705466

## 7.2. Paper

SEP-28k (Lea et al., ICASSP 2021)

VietMed (Le-Duc, LREC-COLING 2024)

MMSD-Net — Multi-modal Stuttering Detection (Interspeech 2024)

Stuttering Detection with wav2vec 2.0 Self-supervised Embeddings

Synthetic Data Generation in Speech Dysfluency Detection

Mandarin Stuttering Event Detection Challenge (AS-70)

Aligning Stuttered-Speech Research with End-User Needs (Review)